Cursorを活用して10日間でMVP（Minimum Viable Product：実用最小限の製品）を構築するための、アグレッシブかつ現実的な基本設計書と開発ロードマップを作成しました。

マルチモーダルAIとエージェント開発の知見を活かし、処理速度（レイテンシ）の極小化と、Cursorでのコード生成が最もスムーズに進む技術スタックを選定しています。

# 『Invisible Teleprompter』MVP 開発設計書

## 1. システム構成・技術スタック

Cursorの補完機能（AIアシスト）を最大限に活かすため、モダンでドキュメントが豊富な技術を採用します。

- フロントエンド・デスクトップガワ: Electron + React + TypeScript + Tailwind CSS

  - ※ブラウザ技術で完結し、透過ウィンドウやデスクトップ音声/画面キャプチャ（desktopCapturer）の制御が容易なため。

- 音声認識（リアルタイム文字起こし）: Deepgram API (Streaming)

  - ※Whisperよりも圧倒的に低遅延（ミリ秒単位）で、リアルタイム要件に必須。

- マルチモーダルAI（回答・要約生成）: Gemini 1.5 Flash (リアルタイム推論用) / Gemini 1.5 Pro (会議後の高度な議事録・構造化用)

  - ※画像とテキストの高速処理に最適。

- ローカルデータベース: SQLite (Prisma等のORMを使用)

  - ※MVP段階ではサーバーを立てず、議事録と画像をユーザーのローカルPC内に安全に保存するため。

## 2. 画面設計 (UI/UX)

最小限の工数で作るため、画面は以下の3つに絞ります。

- メインダッシュボード (Main Window):

  - 過去の議事録一覧（検索可能）。

  - 議事録詳細画面（テキストベースの要約＋その時のスライド画像＋タイムライン）。

  - 「Start Meeting」ボタン。

- キャプチャ領域選択 (Overlay Area Selector):

  - Start時に画面全体が薄暗くなり、マウスドラッグで相手の資料領域を囲む機能。

- 透明カンペ (Teleprompter Window):

  - 常に最前面（Always on Top）に表示される透過ウィンドウ。

  - 背景は完全透明、文字（箇条書き）のみが白字＋黒縁などで浮かび上がる。

## 3. コア機能の処理フロー（10日間での実装範囲）

- 音声パイプライン: PCの出力音声（相手）とマイク音声（自分）を取得 -> DeepgramにWebSocketでストリーミング送信 -> テキストを一時メモリにプール。

- 映像パイプライン: 領域指定された範囲をsetInterval（例: 5秒ごと）でキャプチャし、Base64で保持。

- Push-to-Think（回答生成）: ユーザーが特定のショートカット（例: Ctrl+Space）を押した瞬間、直前1分間のテキストと最新の画像をGemini 1.5 Flashに送信。システムプロンプトに従い、短い回答をカンペウィンドウに返却。

- 議事録生成（Auto-Save）: 会議終了時、プールされた全会話テキストと重要スライド画像をGemini 1.5 Proに渡し、Markdown形式の綺麗な議事録に成形してSQLiteに保存。

## 4. 10日間 Cursor開発ロードマップ

Cursorの「Composer（複数ファイル同時編集）」と「Chat」を駆使すれば、1日2〜3時間の稼働でも十分に到達可能なスケジュールです。

### フェーズ1：土台作り（Day 1 - Day 3）

- Day 1: 環境構築とウィンドウ制御

  - Electron + React + Viteのボイラープレート作成。

  - メイン画面と、「常に最前面に表示される透明ウィンドウ（カンペ用）」の生成ロジック実装。

- Day 2: 領域キャプチャ機能

  - 画面全体を覆うオーバーレイから、マウスドラッグで座標（x, y, width, height）を取得する機能。

  - 取得した座標をもとに、定期的にスクリーンショットを撮るロジック（desktopCapturer）の実装。

- Day 3: 音声取得とリアルタイム文字起こし

  - マイクとシステム音声（WebRTC等を利用）の取得。

  - Deepgram APIとのWebSocket接続、リアルタイムでのテキスト化と画面への（隠し）出力。

### フェーズ2：AI頭脳の結合（Day 4 - Day 7）

- Day 4: AIプロンプトとAPI連携

  - Gemini 1.5 Flash APIの組み込み。

  - 「あなたは優秀な交渉参謀です。画像とテキストから20文字以内で3つ提案せよ」というシステムプロンプトの調整。

- Day 5: Push-to-Thinkトリガーの実装

  - グローバルショートカットキーの登録。

  - キー押下時に、溜まったテキスト＋最新の画像をGeminiに送り、透過ウィンドウに結果をレンダリングする処理。

- Day 6-7: 動作の安定化とUI調整

  - 会議を模擬したテスト。画像送信のタイミングや、APIのレスポンス待ち時間の体感調整。テキストの視認性（シャドウなど）のCSS調整。

### フェーズ3：議事録と仕上げ（Day 8 - Day 10）

- Day 8: ローカルDB構築

  - SQLiteのセットアップ。会議のメタデータ、テキスト、画像パスを保存するスキーマ設計。

- Day 9: AIによる会議後の要約

  - 会議終了ボタン押下時に、全テキストと画像をGemini 1.5 Proに投げて構造化された議事メモを生成し、DBに保存する処理。

- Day 10: ダッシュボード実装と最終テスト

  - 保存された議事録を閲覧・検索できるダッシュボード画面の完成。

  - バグフィックス、パッケージング（ビルド）。

開発をスタートするにあたり、PCのシステム音声をElectronで取得する部分がOS（特にMacとWindowsの違い）によって少し難易度が変わります。

今回、初版（MVP）を開発して動作確認を行う環境は、WindowsとMacのどちらを想定されていますか？